Лабораторная работа 2, 3

Концепция продукта и границы проекта

- Бизнес-требования

1.1 Исходные данные
ООО «СтройМастер» – это небольшая, но динамично развивающаяся белорусская компания, специализирующаяся на услугах по ремонту квартир и частных домов. . Компания работает в областном центре и его окрестностях, предоставляя широкий спектр услуг: от косметического ремонта до капитальной реконструкции. Основная часть заказов поступает через сарафанное радио, сайт компании и социальные сети.

Количество сотрудников: 20 человек, включая менеджеров по продажам, прорабов, бригадиров, дизайнеров и ремонтные бригады.

Текущие проблемы и болевые точки:

• Разрозненность данных: Информация о клиентах, заявках и проектах хранится в разных местах (Excel, мессенджеры, почта), что приводит к потере данных и дублированию информации.

• Низкая эффективность: Менеджеры тратят много времени на ручное ведение отчётности, вместо того чтобы работать с клиентами. Сложно отследить, на каком этапе находится каждая заявка.

• Сложности с аналитикой: Руководству трудно получить полную картину о воронке продаж, эффективности менеджеров или наиболее прибыльных услугах.

• Потеря заявок: Из-за отсутствия централизованной системы некоторые заявки могут быть упущены, что приводит к потере потенциальных клиентов.

  - Возможности бизнеса

Цифровизация и автоматизация процессов:

- Единый центр управления заказами: Консолидация всех заявок с сайта, социальных сетей и "сарафанного радио" в одной системе исключает потерю клиентов и ускоряет процесс обработки.

- Автоматизация рутины: Автоматическое создание задач для прорабов при переходе сделки на новый этап, напоминания менеджерам о необходимости позвонить клиенту и формирование стандартных отчетов высвобождают время сотрудников для более важных дел.

Повышение клиентоориентированности и прозрачности:

- История взаимодействий: Любой сотрудник, подключенный к сделке, видит полную историю коммуникаций с клиентом (звонки, встречи, письма), что позволяет оказывать персонализированный сервис.

- Прозрачность для клиента: Возможность отправлять клиенту автоматические уведомления о переходе его проекта на новый этап (например, "закупка материалов завершена, начались черновые работы") повышает доверие и лояльность.

Основанное на данных управление и аналитика:

- Анализ эффективности маркетинга: Система позволяет точно определить, какие источники трафика (сайт, Instagram, рекомендации) приносят больше всего реальных заказов, и перенаправить рекламный бюджет в самые эффективные каналы.

- Управление рентабельностью проектов: Анализ данных по времени выполнения этапов, затратам на материалы и трудозатратам позволит точнее рассчитывать сметы, выявлять убыточные типы проектов и оптимизировать ценообразование.

  - Бизнес-цели

Сокращение потерь заявок

- Цель: снизить долю упущенных заявок (необработанных или потерянных) с текущих n% до не более m%.

- Измерение: количество заявок в CRM к количеству необработанных заявок.

Ускорение обработки заявок

- Цель: сократить среднее время от поступления заявки до первого контакта менеджера с клиентом с n часов до m часов.

- Измерение: тайминг из CRM по времени создания заявки и времени первого действия менеджера.

Оптимизация работы менеджеров

- Цель: уменьшить время на ведение отчетности на n% за счет автоматизации (от n часов в неделю до m).

- Измерение: хронометраж времени работы менеджеров до и после внедрения системы.

Увеличение конверсии из заявок в сделки

- Цель: повысить конверсию из первичных заявок в заключенные договоры с n% до m%.

- Измерение: аналитические отчеты CRM.

Улучшение финансового контроля

- Цель: обеспечить 100% регистрацию договоров и оплат в CRM, исключив «неучтенные» проекты.

- Измерение: сверка CRM с бухгалтерией.

Повторные продажи и постпродажное обслуживание

- Цель: увеличить долю повторных заказов клиентов с n% до m% за первый год эксплуатации CRM.

- Измерение: количество клиентов, вернувшихся с новым заказом, по данным CRM.

Прозрачная аналитика для руководства

- Цель: обеспечить формирование ключевых управленческих отчетов  в автоматическом режиме — не дольше n минут.

- Измерение: тестирование формирования отчетов в CRM.

  - Критерии успеха

- Функциональность и покрытие бизнес-процессов

  - Все ключевые процессы (прием заявок, расчет сметы, контроль выполнения работ, управление договорами и оплатами, постпродажное обслуживание) реализованы в CRM.

  - Не менее n% операций с клиентами выполняются через систему.

- Соблюдение сроков и бюджета

  - Внедрение завершено не позднее чем через 4 месяца с даты начала проекта.

  - Общие затраты не превышают 15 000 BYN.

- Принятие системы сотрудниками

  - Не менее n% сотрудников «СтройМастер» активно используют CRM в ежедневной работе через m месяца после внедрения.

  - По итогам опроса не менее n% сотрудников отмечают, что система упрощает их работу.

- Измеримые улучшения бизнес-показателей

  - Сокращение времени обработки заявки с n часов до ≤ m часов.

  - Снижение потерь заявок с n% до ≤ m%.

  - Увеличение конверсии заявок в сделки с n% до ≥ m%.

  - Рост повторных обращений клиентов с n% до ≥ m% за первый год.

- Доступность аналитики для руководства

  - Формирование ключевых управленческих отчетов (воронка продаж, эффективность сотрудников, прибыльность проектов) в автоматическом режиме менее чем за n минут.

Факторы, влияющие на успех проекта:

- Подконтрольные:

  - Качество сбора и формализации требований.

  - Правильный выбор CRM-платформы (SaaS-решение, соответствующее задачам компании).

  - Эффективность настройки системы и интеграции с существующими каналами.

  - Качественное обучение сотрудников работе с системой.

  - Поддержка со стороны руководства «СтройМастер».

- Внешние (частично или полностью неконтролируемые):

  - Уровень цифровой грамотности сотрудников компании и их готовность адаптироваться.

  - Возможные изменения законодательства.

  - Надежность работы интернет-соединения и внешних сервисов.

  - Политика и тарифы владельца выбранной SaaS-CRM (изменения стоимости подписки или ограничений в тарифах).

  - Положение о концепции

Для небольших строительных компаний и ремонтных бригад,
Которые сталкиваются с проблемами разрозненности данных, потерей заявок и отсутствием прозрачности в управлении проектами,
Эта CRM-система для ООО «СтройМастер»
Является облачным решением класса SaaS для управления взаимоотношениями с клиентами,
Которое обеспечивает централизованный учет заявок, автоматизацию смет и коммерческих предложений, контроль исполнения работ и прозрачную аналитику для руководства,
В отличие от существующей практики ведения учета в Excel, мессенджерах и бумажных документах,
Наш продукт предоставит единую цифровую платформу, повышающую эффективность работы сотрудников, сокращающую время обработки заявок и увеличивающую конверсию в продажи, что позволит компании «СтройМастер» масштабировать бизнес без потери качества обслуживания клиентов.

  - Бизнес-риски

- Низкая приемлемость для пользователей

Описание риска: сотрудники, привыкшие работать в Excel, мессенджерах и на бумаге, могут неохотно переходить на новую систему.

Возможные потери: снижение эффективности, дублирование работы, частичный отказ от использования CRM.

Вероятность: средняя.

Контролируемость: высокая (обучение и вовлечение персонала).

Меры смягчения: проведение обучения и демонстрации преимуществ системы; назначение «внутреннего чемпиона» среди сотрудников, который будет помогать коллегам; постепенный переход с параллельным использованием старых инструментов.

- Недостаточная функциональность выбранного SaaS-решения

Описание риска: облачная CRM может не полностью покрывать специфические процессы строительного бизнеса (например, автоматизированный расчет смет).

Возможные потери: необходимость дополнительных доработок или покупки модулей, рост затрат.

Вероятность: низкая.

Контролируемость: средняя (ограничена возможностями платформы).

Меры смягчения: тщательный выбор решения с учетом требований; тестирование пилотной версии; закладывание в бюджет небольшой «подушки» для возможных доработок.

- Финансовые риски (регулярные платежи за подписку)

Описание риска: ежемесячная плата за использование CRM увеличивает постоянные расходы компании.

Возможные потери: рост операционных затрат, снижение рентабельности при малом объеме заказов.

Вероятность: высокая.

Контролируемость: средняя.

Меры смягчения: выбор тарифного плана с оптимальным соотношением цены и функционала; регулярный мониторинг эффективности использования системы (ROI).

- Зависимость от внешнего провайдера

Описание риска: перебои в работе CRM-платформы, изменения тарифов или ограничение функционала.

Возможные потери: остановка бизнес-процессов, недовольство клиентов, финансовые убытки.

Вероятность: низкая.

Контролируемость: низкая (внешний фактор).

Меры смягчения: выбор надежного поставщика с подтвержденной историей работы; заключение договора с гарантиями SLA; создание резервных процедур обработки заявок в случае недоступности системы.

- Риски, связанные с защитой данных

Описание риска: утечка или потеря клиентских данных при хранении в облаке.

Возможные потери: репутационные издержки, штрафы, потеря доверия клиентов.

Вероятность: низкая.

Контролируемость: средняя.

Меры смягчения: выбор CRM с сертифицированными механизмами защиты данных; ограничение прав доступа пользователей; регулярное резервное копирование.

  - Предположения и зависимости

Предположения:

- Заинтересованность пользователей: Предполагается, что менеджеры по продажам, прорабы и бригадиры будут заинтересованы в использовании системы для упрощения своей ежедневной работы и видят ее пользу.

- Выделение внутренних ресурсов: Предполагается, что руководство ООО «СтройМастер» выделит необходимое время ключевых сотрудников (менеджера проекта, пилот-группы) для участия в внедрении, обучении и тестировании системы.

- Техническая инфраструктура: Предполагается, что компания обеспечит стабильное интернет-соединение в офисе, а прорабы будут иметь доступ к мобильному интернету на объектах для работы с системой.

- Качество и доступность данных: Предполагается, что существующие данные о клиентах и текущих заказах (в Excel, почте) могут быть корректно перенесены в новую систему или введены вручную за обозримое время.

- Готовность к изменениям: Предполагается, что сотрудники компании готовы к изменениям бизнес-процессов и пройдут необходимое обучение для работы в новой системе.

Зависимости

- Функциональность поставщика CRM: Проект зависит от возможностей, гибкости и надежности выбранной облачной CRM-платформы, а также от качества услуг поставщика (подрядчика).

- Сроки и доступность подрядчика: Реализация проекта зависит от соблюдения сроков и выделения ресурсов со стороны компании-поставщика CRM.

- Интеграции: На втором этапе проект может зависеть от возможности интеграции CRM с другими системами (например, с бухгалтерским сервисом), что потребует дополнительных согласований и ресурсов.

- Экономическая ситуация: Ухудшение экономической ситуации в стране или регионе может повлиять на финансовые возможности компании и привести к пересмотру или заморозке проекта.

- Конкуренция на рынке: Косвенная зависимость: появление на рынке новых, более привлекательных или дешевых CRM-решений в процессе внедрения может создать давление и потребовать пересмотра выбранного решения

- Рамки и ограничения проекта

2.1 Основные функции

#### 1. Управление клиентами и заявками

Функция: Централизованный реестр клиентов с контактами, историей взаимодействий и статусом.

Отличие: В отличие от Excel и мессенджеров, система автоматически собирает заявки из разных каналов, что исключает потери данных.

#### 2. Продажи и сметы

Функция: Автоматизация воронки продаж, расчет смет и генерация коммерческих предложений.

Отличие: Формирование документов по шаблону и их отправка клиенту прямо из CRM сокращает время обработки заявки и снижает количество ошибок.

#### 3. Управление проектами и исполнением работ

Функция: Контроль выполнения этапов ремонта, назначение ответственных и коммуникация с клиентом.

Отличие: В отличие от разрозненных звонков и переписок в мессенджерах, CRM фиксирует все статусы проекта и уведомляет клиента о ходе работ автоматически.

#### 4. Договоры и оплаты

Функция: Хранение договоров, учет оплат и задолженностей, интеграция с бухгалтерией.

Отличие: Все данные о финансах связаны с конкретным проектом и клиентом, что исключает дублирование и ошибки в учете.

#### 5. Аналитика и отчеты

Функция: Формирование управленческих отчетов.

Отличие: Отчеты формируются автоматически за несколько минут, в отличие от ручного анализа данных из Excel.

#### 6. Общие функции

Функция: Управление доступом и ролями, работа с мобильных устройств, интеграция с внешними сервисами.

Отличие: В отличие от текущей системы, CRM доступна в облаке и обеспечивает защищенный доступ из любой точки, с ПК и смартфонов.

  - Объём первоначально запланированной версии

Управление клиентами и заявками

- Централизованная база клиентов с историей взаимодействий.

- Автоматический сбор заявок с сайта, мессенджеров и e-mail.

- Карточка клиента и заявки.

Продажи и сметы

- Воронка продаж с этапами: заявка → смета → КП → договор.

- Полуавтоматическое формирование смет и коммерческих предложений (по шаблонам).

Управление проектами

- Отслеживание ключевых этапов выполнения работ.

- Назначение ответственных (прораб, бригадир).

- Базовые уведомления клиенту о статусе проекта.

Договоры и оплаты

- Регистрация договоров в системе.

- Фиксация оплат и задолженностей.

Аналитика и отчеты

- Отчеты по заявкам (воронка продаж).

- Отчеты по проектам (количество активных заказов, статус выполнения).

- Финансовый отчет: сумма договоров и поступлений.

Общие возможности

- Управление ролями и правами доступа (директор, менеджер, прораб, бухгалтер).

- Доступ к CRM через веб-интерфейс и мобильное приложение.

- Базовая интеграция с мессенджерами и почтой.

  - Объем последующих версий

Расширенная автоматизация смет – расчет по предустановленным шаблонам с вариациями.

Интеграция с бухгалтерской системой (например, 1С) – автоматическая передача данных о договорах и оплатах.

Уведомления и напоминания клиентам – SMS/e-mail/мессенджеры.

BI-аналитика и прогнозирование – прогноз загрузки сотрудников и финансовых показателей.

Онлайн-кабинет клиента – отслеживание статуса ремонта, загрузка документов, чат с прорабом.

Мобильное приложение для клиентов – уведомления, фотоотчеты о ходе работ.

Интеграция с системами поставщиков материалов – автоматическая проверка наличия и цен.

Маркетинговые кампании – рассылки по сегментам клиентов (e-mail, мессенджеры).

Инструменты для сбора обратной связи – опросы после завершения проекта.

  - Ограничения и исключения

Ограничения бюджета и сроков

- Внедрение системы должно уложиться в 4 месяца и бюджет до 15 000 BYN.

- Это исключает возможность разработки полностью кастомной CRM «с нуля» и ограничивает объем доработок.

Функциональные ограничения

- Нет мобильного приложения – доступ к системе возможен через веб-браузер, но отдельное мобильное приложение будет рассматриваться в будущих версиях.

- Нет интеграции с внешними поставщиками материалов – автоматическая проверка складов и цен не входит в текущий объем.

- Нет поддержки сложных BI-отчетов и прогнозной аналитики – аналитика ограничивается базовыми отчетами о продажах, клиентах и загрузке.

- Нет полноценного модуля маркетинговых кампаний – массовые рассылки и автоматизированные кампании планируются только в последующих версиях.

- Нет гибкой кастомизации интерфейса конечными пользователями – интерфейс будет настраиваться внедренцем, но пользователи не смогут самостоятельно вносить сложные изменения.

Технические ограничения

- Облачное размещение – система работает в облаке, разворачивание на локальных серверах компании в рамках первой версии не предусмотрено.

- Ограниченные интеграции – на старте поддерживаются только базовые каналы (сайт, мессенджеры, e-mail). Подключение специализированных API внешних сервисов будет рассматриваться позднее.

Организационные исключения

- Обучение сотрудников ограничено – проводится базовое обучение работе в CRM, углубленные курсы и индивидуальная адаптация процессов не входят в проект.

3. Бизнес-контекст

3.1 Профили заинтересованных лиц

Персона-потребитель B2B

Персона-потребитель B2C

3.2 Приоритеты проекта

1. Функции

Ограничение: Критически важны для запуска функции, без которых невозможны основные бизнес-процессы: ведение базы клиентов, управление сделками (воронка продаж), постановка задач ремонтным бригадам, базовый отчет по статусу объектов. Без этого запуск бессмыслен.

Ведущий фактор: Функции, напрямую влияющие на ежедневную работу менеджеров и прорабов, должны быть реализованы и стабильно работать. Это основа принятия системы пользователями.

Степень свободы: Можно отложить на вторую фазу сложные функции: кастомные аналитические отчеты для директора, интеграция с бухгалтерскими сервисами, личный кабинет для клиентов, мобильное приложение для бригад.

2. Качество

Ограничение: Система не должна терять данные (о клиентах, заказах, задачах). Критические ошибки (падение системы, невозможность выполнить ключевое действие) недопустимы при запуске.

Ведущий фактор: Стабильность работы системы и точность данных (например, расчет смет, статусов задач) являются ключевым фактором доверия пользователей.

Степень свободы: В интерфейсе на первом этапе допустимы небольшие косметические недочеты, не мешающие работе. Скорость отклика системы может быть неидеальной, но не должна критически замедлять работу.

3. График

Ограничение: Дата запуска пилотной эксплуатации с ключевыми пользователями (1-2 менеджера, 1 прораб) жестко зафиксирована и привязана к началу сезона. Перенос этой даты нежелателен.

Ведущий фактор: Соблюдение общего графика проекта критически важно для достижения запланированного экономического эффекта.

Степень свободы: Длительность этапа полноценного тестирования перед полным запуском для всех сотрудников может быть скорректирована на +/- несколько дней, если это компенсируется усиленным тестированием на пилотной группе.

4. Затраты

Ограничение: Общий бюджет проекта, утвержденный директором, является жестким потолком. Его превышение требует отдельного согласования и обоснования.

Ведущий фактор: Контроль над расходами в рамках утвержденного бюджета — важный показатель успешности проекта для руководства.

Степень свободы: Существует небольшой резервный фонд, который можно использовать для оплаты сверхурочных или решения непредвиденных проблем без обращения к директору.

5. Кадры

Ограничение: Внутренняя команда проекта со стороны «СтройМастера» (менеджер проекта, пилот-пользователи) ограничена и не может быть расширена. Их время на участие в проекте лимитировано.

Ведущий фактор: Постоянство и вовлеченность ключевых пользователей на протяжении всего проекта (особенно на этапах тестирования и обратной связи) — залог успеха.

Степень свободы: Возможность привлечения дополнительных ресурсов со стороны поставщика CRM (подрядчика) за счет резервного фонда (затраты). Внутренние кадры — фиксированный ресурс.

3.3 Особенности развертывания

1. Информация и действия для развертывания

Анализ существующей инфраструктуры:

Оценка текущих IT-ресурсов: У компании отсутствует серверное оборудование и выделенный IT-специалист. Инфраструктура состоит из персональных компьютеров в офисе, ноутбуков менеджеров и смартфонов/планшетов прорабов. Используется стандартное офисное интернет-подключение.

Необходимые изменения: Принято решение о использовании облачной (SaaS) CRM-системы. Это исключает необходимость покупки и обслуживания серверов. Ключевое требование — обеспечение стабильного широкополосного интернета в офисе и возможности использования мобильного интернета (4G/5G) на объектах.

Настройка доступа и безопасности:

Установка и конфигурация системы производится поставщиком в облачной среде.

Меры безопасности: Настройка ролевой модели доступа, внедрение политики сложных паролей, рассмотрение вопроса о двухфакторной аутентификации для учетных записей руководства.

Разработка и тестирование интеграций:

Прямые интеграции с другими системами (например, с бухгалтерским ПО) на первом этапе не планируются.

Ключевая задача — обеспечить возможность выгрузки данных в форматы XLSX и PDF для формирования отчетов и передачи данных бухгалтеру.

Планирование этапов развертывания:

Предварительная подготовка (1 неделя): Заключение договора, создание тестового и рабочего окружения, формирование пилотной группы.

Базовая настройка (2 недели): Настройка воронки продаж, справочников (услуги, статусы проектов), шаблонов задач, прав доступа.

Пилотное внедрение (2 недели): Обучение и работа в системе пилот-группы (1-2 менеджера, 1 прораб). Сбор обратной связи и донастройка.

Обучение всех пользователей (3 дня): Проведение очных тренингов для всех менеджеров, прорабов и руководителя.

Полный запуск (Go-Live) (1 день): Перевод всех сотрудников на работу в CRM. Приоритетная поддержка в первую неделю.

Пост-проектная поддержка (постоянно): Мониторинг, решение вопросов, сбор предложений по развитию.

2. Доступ пользователей

Тип доступа:

Доступ к системе будет ролевым. Администратор (Директор) имеет полные права. Менеджеры по продажам имеют права на создание и ведение своих сделок и клиентов. Прорабы/Бригадиры имеют доступ к задачам и проектам, назначенным на них, с правом изменения статусов и загрузки отчетов.

Необходимый доступ:

Доступ будет предоставляться через веб-браузер на компьютерах и мобильное приложение на смартфонах/планшетах.

Все пользователи находятся в одном часовом поясе и географически недалеко друг от друга (город и область). Прорабам критически важен удаленный мобильный доступ с объектов для оперативного ввода данных.

3. Необходимые изменения инфраструктуры

Увеличение мощностей: Не требуется, так как выбрана облачная SaaS-модель. Мощности масштабируются поставщиком автоматически.

Обеспечение доступа к сети:

В офисе: Проверить стабильность и скорость интернет-канала. При необходимости — усилить Wi-Fi покрытие.

На объектах: Обеспечить прорабов корпоративными SIM-картами с стабильным интернет-трафиком для работы мобильного приложения CRM.

Хранилище данных: Хранилище данных предоставляется и управляется поставщиком облачной CRM в рамках подписки.

Миграция данных:

Запланировать процесс переноса текущих данных о клиентах и активных заказах из Excel-таблиц, почты и прочих источников в новую CRM.

Ответственные: Менеджеры по продажам (за своих клиентов), менеджер проекта (за общую координацию и проверку корректности).

4. Подготовка к обучению и модификациям

Разработка обучающих материалов:

Создание кратких пошаговых инструкций (чек-листов) для каждой роли: "Как внести нового клиента", "Как поставить задачу прорабу", "Как отчитаться о выполненном этапе".

Запись коротких видеоуроков (скринкастов) по основным операциям.

Оценка потребностей в модификации процессов:

Провести с сотрудниками workshops по описанию новых бизнес-процессов (например, единый процесс согласования сметы теперь ведется внутри CRM, а не в почте).

Упростить и стандартизировать процессы, используя возможности CRM.

Обратная связь и доработка системы:

В течение первого месяца после запуска проводить еженедельные встречи с ключевыми пользователями для сбора отзывов и оперативного решения проблем.

Создать простой механизм подачи предложений по улучшению системы (например, общий чат с ответственным).